# Bảng chức năng và độ ưu tiên

| ID User Story | Danh sách User Story | Thời gian dự kiến | Yêu cầu | Thời gian thực tế | Độ ưu Tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US 1 | Đăng kí tài khoản | 1 | UC 1 | 1 | High |
| US 2 | Đăng nhập | 1 | UC 2 | 1 | High |
| US 3 | Đăng kí dịch vụ | 2 | UC 3 | 2 | High |
| US 4 | Quản lý danh sách gói dịch vụ | 1 | UC 4 | 1 | High |
| US 5 | Quản lý danh sách món | 1 | UC 5 | 1 | High |
| US 6 | Quản lý danh sách đồ uống | 1 | UC 6 | 1 | High |
| US 7 | Thanh toán | 2 | UC 7 | 2 | High |

# User story